Перечень рисков проекта

1. Отсутствие спроса на рынке

Категория: Внешняя

Симптомы: Мало клиентов

Последствия: Потеря прибыли

Воздействие: Деньги

Вероятность: 3

Степень воздействия: 3

Близость: 3

Ранг: 9

Решение: Провести маркетинговое исследование

2. Недостаточная защищенность   
Категория: Техническая   
Симптомы: Во время тестирования не были выявлены слабые места веб-приложения  
Последствия: Потеря клиентов, потеря личных данных клиентов   
Воздействия: Качество проекта  
Вероятность: 2   
Степень воздействия: 3   
Близость: 3   
Ранг: 6   
Решение: Уделить этому аспекту больше времени на стадии планирования

3. Отсутствие адаптивности для разных браузеров и операционных систем

Категория риска: Технический

Симптомы: Визуальные отличия в верстке сайта или неработоспособность элементов.   
Последствия: Невозможность использования определенного функционала из-за его отказа в работе. Неудобное расположение элементов страницы.

Воздействие: Качество проекта

Вероятность: 1

Степень воздействия: 3

Близость: 1

Ранг: 3

Способ решения: осуществлять проверку на поддержку CSS и javascript для различных браузеров.

4. Недостаточно вычисляемых ресурсов для сервера

Категория: Техническая

Симптомы: Долгая обработка запросов

Последствия: Потеря клиентов, потеря прибыли

Воздействия: Деньги

Вероятность: 2

Степень воздействия: 2

Близость: 3

Ранг: 4

Решение: Проведение нагрузочного тестирования и определение нужного количества

вычисляемых ресурсов для решения задачи.

5. Низкая отказоустойчивость data centre

Категория: Техническая

Симптомы: Неработоспособность ресурса

Последствия: Потеря клиентов, потеря прибыли

Воздействия: Деньги и время

Вероятность: 2

Степень воздействия: 3

Близость: 3

Ранг: 9

Решение: Аренда нескольких серверов и регулярная репликация.

Прототип





