Перечень рисков проекта

1. Недостаточный спрос на рынке  
   Категория: внешняя  
   Симптомы: мало клиентов  
   Последствия: потеря прибыли  
   Воздействие: деньги  
   Вероятность: 3  
   Степень воздействия: 3  
   Близость: 2  
   Ранг: 9  
   Решение: провести исследование рынка
2. Неудобный для пользователей интерфейс  
   Категория: техническая  
   Симптомы: мало клиентов, частые обращения в поддержку  
   Последствия: потеря прибыли из-за пониженного спроса и повышенных затрат на поддержку.  
   Воздействие: деньги  
   Вероятность: 2  
   Степень воздействия: 2  
   Близость: 1  
   Ранг: 4  
   Решение: проектирование удобного интерфейса, тестирование вариантов на фокус-группах.
3. Бреши в безопасности  
   Категория: техническая  
   Симптомы: утечки информации, жалобы пользователей на странные изменения данных  
   Последствия: потеря репутации, потеря прибыли из-за штрафов и оттока клиентов  
   Воздействие: деньги  
   Вероятность: 2  
   Степень воздействия: 3  
   Близость: 2  
   Ранг: 6  
   Решение: продумать средства обеспечения безопасности на этапе проектирования, тестировать на проникновение на этапе тестирования.
4. Недостаточная производительность  
   Категория: техническая  
   Симптомы: долгое время ожидания ответа сервиса, недоступность   
   Последствия: потеря клиентов

Воздействие: качество продукта   
Вероятность: 2  
Степень воздействия: 2  
Близость: 2  
Ранг: 4  
Решение: продумать обеспечение производительности на этапе проектирования, тестировать быстродействие на этапе тестирования, закупить необходимое количество серверов.

1. Дефицит специалистов и/или их мотивации  
   Категория: организационные   
   Симптомы: текучка кадров, затягивание сроков выполнения этапов  
   Последствия: потеря времени и денег, риск невозможности завершения проекта

Воздействие: время  
Вероятность: 2  
Степень воздействия: 3  
Близость: 1  
Ранг: 6  
Решение: нанять избыточное количество специалистов на старте проекта, мотивировать их.

Скриншоты прототипа

